|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sr.No | Date | Task | Description |
| 1. | 01/11/2020 – 01/12/2020 | Data set Research |  |
| 2. | 02/12/2020 to 31/12/2020 | Algorithm Testing |  |
| 3. | 01/01/21 to 15/02/21 | Implementation of Model |  |
| 4. | 16/02/21 to 30/02/21 | Implementation of GUI |  |
| 5. | 01/03/21 to 30/03/21 | First Testing |  |
| 6. | 01/04/21 to 15/04/21 | Deployment Phase |  |
| 7. | 16/04/21 to 30/04/21 | Final Testing |  |
|  |  |  |  |